## Slide 1: Suivi du projet Application mobile « Tourisme à Metz »
Jour 2
MILON Jean-Baptiste MOHR Nathan PICARD Ryan GINEPRO Rémi STANCATO Clément

## Slide 2: Travail effectué Lundi 21/02

## Slide 3: Croquis / Cahier des charges
Premières réflexions
Rédaction du cahier
des charges
Réalisation de croquis

## Slide 4: Croquis / Cahier des charges (2)

## Slide 5: Croquis / Cahier des charges (3)

## Slide 6: Croquis / Cahier des charges (4)

## Slide 7: Création de la base de donnée
Utilisation de Xampp
6 attributs par lieu

## Slide 8: Création de la base de donnée (2)
20 lieux répertoriés par types

## Slide 9: Réalisation de la page principale

## Slide 10: Jour 2 - Objectifs
Continuer le développement de la home page
Créer les différentes pages de l’application
Ajouter des photos des lieux aux informations
Continuer les différentes recherches (géolocalisation…)

## Slide 11: Jour 2 – Répartition du travail
GINEPRO Rémi
Chef d’équipe, Création des différentes pages
MOHR Nathan
Travail sur la HomePage + Création des différentes pages
PICARD Ryan
Achèvement de la Bdd + Recherches géolocalisation
MILON JB
Chef d’équipe, Travail sur la HomePage
STANCATO Clément
Recherches géolocalisation + Début de la charte graphique

## Slide 12
Début du Jour 2…
Merci de votre attention
MILON Jean-Baptiste MOHR Nathan PICARD Ryan GINEPRO Rémi STANCATO Clément